# Design Benchmarking Agent — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-10 |
| 제출자 | 이동철 |
| 직무·소속 | Exterior & Interior Design / 디자인팀(연구개발) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

제출자는 이미 15쪽 분량의 구축 기획서(Revision 3.0, 2026.09.19)와 13개 화면짜리 웹 프로토타입(HTML + 화면 캡처 13장)을 냈습니다. 이 문서는 그 내용을 개발 명세로 옮기면서, 지금 가진 자료로 먼저 만들 범위를 좁히는 것에 초점을 둡니다.

## 1. 추진 배경과 현안

Design Research 단계의 경쟁사 Design Benchmarking을 자동화하려는 과제입니다.

현재는 경쟁사 웹사이트·카탈로그·전시회·보도자료·이미지·스펙 시트를 개별로 검색·다운로드·분석합니다. 수치 제원 매핑, 캡 시야성·비례 분석, CMF 트렌드 추적에 시간이 많이 들어 선행 디자인에 쓸 시간이 줄어듭니다.

제출자가 정리한 Pain Point:

| Pain Point | 현상 | Agent 도입 방향 |
| --- | --- | --- |
| 자료 분산 | 웹/PDF/이미지/보도자료가 서로 다른 위치에 존재 | Collection Agent + 중앙 Knowledge Layer |
| 뷰·스케일 불일치 | 촬영각과 표현 방식이 달라 실루엣·비례 비교가 번거로움 | View Taxonomy + Normalization |
| 정성 정보 비표준화 | "강인함", "슬림한 필러" 등 디자인 언어가 개인별로 다름 | 표준 Taxonomy / Schema / Labeling |
| 재사용성 부족 | 개인 PC·PPT 중심 축적 | 검색 가능한 DB + Vector Index |
| 근거 연결 부족 | AI 분석과 실제 제원·원문이 분리 | Source / Evidence / Confidence 필드 |
| 업데이트 비용 | 신제품 출시·변경 시 동일 조사 반복 | Scheduled Update + Change Detection |

## 2. 목표

### 최종 목표

"경쟁사 장비 이미지를 모아 보여주는 사이트"가 아니라, 사용자가 Benchmarking 시작 시 Product Type · Tonnage · Competitor Brands · Benchmark Purpose를 고르면 그 Scope에 맞는 데이터를 수집·분석·검색하고 디자인 의사결정을 지원하는 Design Research & Decision Support System입니다. 제출자 기대산출물은 Web 페이지 형태의 Benchmarking Agent로, 다음 네 가지를 포함합니다.

자료 수집 및 보유 데이터 Status Dashboard

경쟁사별 Exterior & Interior 비교 분석 페이지

Benchmarking Report 생성

정기 업데이트

### 1차 개발 목표

제출 기획서의 Phase 1(PoC) 중 자동 수집(크롤링)과 VLM 분석을 뺀 "지식 베이스 + 탐색·비교 화면" 을 먼저 만듭니다.

Scope Setup(13개 경쟁사 · Excavator/Wheel Loader · 장비군별 Tonnage · Purpose) → Scope ID 생성

디자이너가 이미 가진 자료(이미지·PDF·엑셀)를 표준 Schema에 맞춰 등록하는 화면과 엑셀 일괄 가져오기

Status Dashboard(브랜드×Tonnage별 보유 자료 현황), Card Gallery, Side-by-Side 비교, Detail(근거·출처)

선택 모델로 Benchmark 요약표를 만들어 내보내기

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 경쟁사 이미지 | JPEG / PNG | 미확인 | 촬영각(View)이 제각각. 이미지 사용권은 법무 검토 대상이라고 제출자가 명시 |
| 카탈로그·스펙 시트 | PDF | 미확인 | 제원(운전중량·엔진출력·치수·버킷용량 등) 추출 원천 |
| 정리 자료 | 엑셀 파일 | 미확인 | 열 구성 미확인 |
| 각종 문서 | 문서 파일 | 미확인 | 개인 PC·PPT 중심 축적(제출 기획서) |
| On-line 보도자료 | 웹 | 수시 (정기 업데이트 대상, 주간/월간 제안) | 공개 자료이나 수집·저장·재배포 범위 검토 필요 |
| 경쟁사 Universe | 목록 | 13개사 | CAT, Komatsu, XCMG, John Deere, Liebherr, Sany, Volvo CE, Hitachi, JCB, Bobcat, Kubota, Yanmar, Kobelco (부록 B) |
| Tonnage 분류 | 표 | Excavator 6단계 · Wheel Loader 5단계 | 부록 C. 예: Medium Excavator 10톤~35톤 미만, Medium Wheel Loader 12톤~25톤·버킷 2.5~5.0 m³ |
| 데이터 Schema 초안 | 필드 목록 | 10개 블록 | Identity / Source-Provenance / Media / Design / Cabin-HMI / CMF / Engineering / Service-Safety / AI-Evidence / Benchmark Scope (6절) |

웹 프로토타입의 모델명·이미지는 README에 "representative/generated UI data"라고 적혀 있어 실제 수집 데이터가 아닙니다.

## 4. 해결 방안 개요

제출 기획서의 흐름: 초기 Benchmark Scope 선택 → 경쟁사/톤수별 데이터 수집 → 구조화·멀티모달 분석 → Hybrid Retrieval/RAG → Web → Report → 검증·튜닝 → 정기 업데이트.

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  S[1 Scope Setup<br/>Product·Tonnage·Brand·Purpose<br/>→ Scope ID] --> C[2-3 소스 정의·수집<br/>이미지·PDF·보도자료]
  C --> N[4 정규화·QA<br/>중복·View 분류·필수 메타]
  N --> M[5 멀티모달 분석<br/>이미지→Design JSON<br/>PDF→Spec JSON]
  M --> K[6 Knowledge Layer<br/>정형 + 벡터 + 이미지]
  K --> R[7 Hybrid 검색<br/>Scope 필터→메타→텍스트→이미지]
  R --> I[8 Insight]
  I --> W[9 Web Dashboard]
  W --> P[10 Report PPTX/PDF]
  P --> V[11 디자이너 검증]
  V --> T[12 Prompt/Schema 튜닝] --> M
  U[13 정기 업데이트] --> C

1차 개발 범위: 위 흐름에서 1(Scope) → 수동 등록(2-3 대체) → 4의 필수 메타 점검 → 6(브라우저 내 저장) → 7의 필터 검색 → 9(대시보드) → 10(요약표 내보내기). 5·8·12·13은 2단계 이후입니다.

설계 원칙(제출 기획서): 제원(FACT)과 AI 관찰(OBSERVATION)을 분리하고, 원본 출처·evidence·confidence를 함께 저장합니다. 1차 개발에서도 이 구분을 데이터 구조에 그대로 둡니다.

## 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Scope Setup | Product Type(Excavator/Wheel Loader) 선택 시 해당 Tonnage 옵션만 표시, 13개사 Multi-select, Purpose 선택 → Scope ID 생성 | MVP |
| 자료 등록 | 모델 1건 = Identity + Engineering(FACT) + Design/CMF/Cabin 태그 + 이미지(View 지정) + Source URL·수집일 | MVP |
| 엑셀 일괄 가져오기 | 기존 엑셀 정리 자료를 열 매핑해 Schema로 변환 | MVP |
| 필수 메타 점검 | brand/model/category/collected_at/source URL/image path 누락 표시(Data Completeness) | MVP |
| Status Dashboard | 브랜드 × Tonnage별 보유 모델 수·이미지 수·View 보유 현황·최근 수집일 | MVP |
| Card Gallery | 이미지 Grid + 핵심 스펙·태그, Scope·브랜드·연식 필터 | MVP |
| Side-by-Side | 선택 모델 2~4개의 이미지(같은 View끼리)·CMF·Cabin·Spec 나란히 비교 | MVP |
| Detail / Evidence | 원본 이미지, 제원, 태그, Source URL, 입력자·검증 상태 | MVP |
| Report 내보내기 | 선택 모델 비교표를 Excel·인쇄용 PDF로 출력 | MVP |
| Moodboard | 이미지 Pinning, 그룹화, 메모, Export | 확장 |
| Trend Matrix | 연식/브랜드/장비군별 CMF·Design Tag 변화 | 확장 |
| VLM 분석 | 이미지 → Exterior/Cabin/CMF JSON, confidence, "AI observation" 표시 | 확장 |
| Spec Extractor | PDF 카탈로그 → 운전중량·출력·치수·버킷용량 JSON, 원문 대조 | 확장 |
| Hybrid 검색·Insight Chat | 자연어 질문 + Scope 필터 + 텍스트/이미지 유사도, 근거 연결 요약 | 확장 |
| 자동 수집 | OEM 공식 사이트·Press 포털 수집 + provenance | 확장 |
| 정기 업데이트 | 주간/월간 재수집, 신규 모델 감지, 변경분 재분석 | 확장 |
| Designer Validation → Tuning | 검수 로그를 Prompt/Schema/Taxonomy 개선으로 되먹임, 버전관리 | 확장 |
| PPTX 자동 생성, 권한·감사 로그 | Enterprise 단계 | 확장 |

## 6. 기대 산출물

제출 기획서 17절의 11개 산출물 중 단계별 대응:

| 제출 기획서 산출물 | 1단계 | 이후 |
| --- | --- | --- |
| 01 Benchmarking Knowledge Base | 수동 등록·엑셀 가져오기 기반 KB (Scope ID 포함) | 임베딩·벡터 색인 |
| 02 Data Collection Agent | — | 자동 수집 + provenance |
| 03 Normalize & QA Module | 필수 메타 누락 점검 | 중복 제거·View 자동 분류·Review Queue |
| 04 Multimodal Analysis Agent | — | 이미지/문서 → JSON |
| 05 Retrieval & Insight Agent | 조건 필터 검색 | Hybrid Retrieval + 인사이트 |
| 06 Web Dashboard | Scope·현황·Gallery·Side-by-Side·Detail | Moodboard·Trend·QA Admin |
| 07 Report Generator | 비교표 Excel/PDF | PPTX 자동 생성 |
| 08~10 Tuning·Scheduled Update·QA & Governance | Schema 버전 표기만 | 전체 |
| 11 DX Roadmap | 과정 DAY6 산출물 | — |

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 적용 (제출 기획서 16절 기준) |
| --- | --- |
| DAY1 | Benchmark Scope Selection, Data Inventory, Collection Plan, Labeling Guideline (View·Tag 기준 확정) |
| DAY2 코랩(Python) | Data Cleaning, Standard Schema, 스크립트로 엑셀 자료 정리, Scope별 시각화 |
| DAY3 멀티모달 | Image → Feature JSON, PDF → Structured Data (VLM 분석 PoC) |
| DAY4 RAG(Dify·NotebookLM) | Design Benchmarking Knowledge Base, Insight Agent (카탈로그·보도자료 질의) |
| DAY5 Make | 신규 모델 감지 → 분석 → 대시보드 갱신 → 알림/리포트 |
| DAY6 | ROI, DX Roadmap, Scope 확장 전략 |

개발 형태

제출 기획서는 PoC를 Streamlit, 고도화를 Next.js/React, 저장소를 PostgreSQL + pgvector, 이미지 저장소를 NAS 또는 S3/R2/MinIO로 제안했습니다.

1단계는 설치가 필요 없는 브라우저 기반 정적 웹 도구로 제안합니다(가정). 제출자가 이미 HTML 프로토타입을 만들었으므로 그 화면 구성과 이어지고, 서버 없이 사내 PC에서 바로 열어 볼 수 있습니다.

데이터는 브라우저 저장소에 두고, JSON/Excel 파일로 내보내기·가져오기해 팀원 간 공유합니다.

이미지는 파일로 불러와 브라우저에 보관합니다(용량 한계 있음 — 팀 공용 운영은 2단계에서 저장소 결정).

2단계에서 VLM 분석과 자동 수집을 붙일 때 서버가 필요해지며, 그 시점에 제출 기획서의 구성(Python 수집기 + DB + 벡터 색인)으로 옮깁니다. 외부 VLM으로 이미지를 보낼 범위는 사내 보안정책 검토 대상입니다(제출자 명시).

## 8. 개발 단계

### 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

제출 자료만으로 확정된 것이 많아 바로 만들 수 있습니다.

Scope Setup 화면 — 13개사 목록(부록 B), Excavator 6단계·Wheel Loader 5단계 Tonnage(부록 C), Purpose 목록, Scope ID 규칙(프로토타입의 EXC-MED-006 형식 참고).

데이터 구조 — 6절 Schema 10개 블록을 그대로 필드로 정의하고 FACT/OBSERVATION 구분, schema_version 표기.

자료 등록 + 엑셀 가져오기 — 이미지 View 분류(Side / Front-Quarter / Rear / Cabin / CMF Detail — 18절 예시)를 선택 항목으로.

Status Dashboard · Card Gallery · Side-by-Side · Detail — 프로토타입 09 Web Dashboard 화면 구성을 따름.

비교표 내보내기 — Excel, 인쇄용 PDF.

시연 데이터는 가상의 모델명·도형 이미지로 채웁니다(프로토타입과 같은 방식). 실제 경쟁사 이미지는 사용권 검토 후 제출자가 넣습니다.

### 2단계

코랩에서 PDF 카탈로그 → 제원 JSON 추출(Spec Extractor), 이미지 → Design/CMF 태그 JSON(VLM) PoC. 결과는 "AI observation"으로 표시하고 디자이너가 확정.

Dify/NotebookLM으로 카탈로그·보도자료 질의(Insight) PoC.

팀 공용 저장소 결정(사내 NAS 등), Moodboard·Trend Matrix.

제출 기획서 Phase 1 Exit Criteria: "서로 다른 2~3개 Scope 조합에서 핵심 Use-case가 정상 작동하고 결과의 근거 추적이 가능".

### 3단계

자동 수집 + 정기 업데이트(Make 또는 스케줄러), 신규 모델 감지, Hybrid Retrieval(Scope 필터 → 메타 → 텍스트 → 이미지 벡터), Designer Validation → Tuning 루프, PPTX 자동 생성, 권한·감사 로그 (제출 기획서 Phase 2·3).

## 9. 기대 효과

흩어진 경쟁사 자료가 Scope 기준으로 한곳에 모이고 다시 쓸 수 있게 됩니다.

디자인 언어·태그가 표준 Taxonomy로 통일되어 개인별 표현 차이가 줄어듭니다.

모든 비교 결과에 출처·근거가 붙어 보고와 의사결정 근거가 명확해집니다.

신제품 출시 때마다 같은 조사를 반복하던 비용이 정기 업데이트로 줄어듭니다.

제출자는 절감률을 수치로 제시하지 않았고, PoC에서 같은 과업의 Before/After를 직접 측정하겠다고 했습니다. ROI 기본식: (Before Hours − After Hours) × 적용 건수 × 시간당 인건비 − 시스템 운영비용.

## 10. 확인 필요 사항

제출 기획서 부록 A가 근거로 든 원문 자료(Automotive Design Benchmarking Scope.docx, Benchmarking Agent 기획 자료-01~03.docx, Excavator _ Wheel loader 등을 제조하는 건설장비 디자인에서 주로 다루.docx, 건설기계 주요 경쟁사.docx, 굴착기, 휠로더의 Tonage별 구별.docx)는 이번에 받지 못했습니다. 특히 Design Tag·Taxonomy 세부 목록이 담긴 문서가 있으면 받고 싶습니다.

현재 보유 자료의 규모 — 브랜드별 이미지 수, PDF 수, 엑셀 파일의 열 구성 샘플 1건.

1단계 시연용 실제 자료 1~2개 Scope 분(예: Medium Excavator × 3개사) — 사내 사용 범위 안에서.

표준 Design Tag 초안(4대 분석축 + Serviceability/Safety 보조축의 태그 목록) 확정 여부.

Image View Taxonomy 최종안(18절 예시 5종으로 충분한지).

Scope ID 규칙 확정(프로토타입의 EXC-MED-006-TT, SB-2026-0919-001 두 형식 중 무엇을 쓸지).

1단계를 팀원이 함께 써야 하는지(공용 저장소 필요) 아니면 개인 PC 도구로 시작해도 되는지.

경쟁사 웹 데이터 수집·이미지 사용권, 외부 VLM 전송 범위에 대한 법무/보안 검토 진행 상황(제출자 명시 사항).

Benchmark Report의 현재 양식(PPT 1장 보고 등) 샘플.

## 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일/게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-21 10:17) | 「Design Benchmarking Agent」 | 직무·현안·보유 데이터 유형·기대 산출물 4종 |
| 패들릿 게시물 2 (2026-09-21 10:20) | 「Design Benchmarking Agent」 | 기획서 기반 Rough Prototype을 웹 페이지 이미지로 검토 |
| 첨부 01 | att/01___________Design_Benchmarking_Agent__________v3_docx.pdf (텍스트 추출본 .pdf.txt) | 「Design Benchmarking Agent 구축 기획서」 Revision 3.0, 2026.09.19, 15쪽 — 배경·목표·범위·사용자 시나리오·분석 Framework·Data Schema·아키텍처·13단계 Process·Agent 구성·대시보드·QA·로드맵·KPI/ROI·Pilot·6일 과정 연계·산출물·부록 A~C |
| 첨부 02 | att/02_Design_Benchmarking_Agent_Web_Prototype.zip → att/unzipped/ | index.html(13단계 화면 프로토타입, 대표 생성 데이터), README.txt, screenshots/page_01~13.png |

게시물 1·2는 같은 과제의 기획과 프로토타입이므로 하나로 합쳤습니다. 읽지 못한 첨부는 없습니다. 다만 첨부 01이 근거로 인용한 원문 docx들은 제출되지 않았습니다(10절 1번).