AI 기반 자동 주간·월간\n업무보고 생성 Agent 구축 기획서

Outlook 메일 및 첨부파일 통합 분석을 통한 실적·계획·이슈 중심 보고 자동화

| 문서 목적 | 시스템 구축 검토 및 개발 착수 기준 |
| --- | --- |
| 대상 업무 | 주간(Weekly) / 월간(Monthly) 업무보고 |
| 주요 데이터 | Outlook Online·Local 메일, PC 지정 폴더, 첨부파일 |
| 문서 버전 | 기획안 v1.0 |

※ 본 문서는 초기 구축 범위 및 PoC 추진을 위한 제안 기획서입니다.

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 구축 범위 및 요구 기능

3. AI 업무 분석 및 분류 로직

4. 자동 업무보고서 설계

5. 시스템 Workflow 및 Agent 구성

6. 기술 아키텍처 및 도구 선정

7. 데이터·보안·품질 관리

8. 사용자 화면 및 운영 방식

9. 단계별 개발 계획

10. 성능 평가 및 성공 기준

11. 최종 구축 제안 및 의사결정 사항

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 추진 배경

업무보고 작성자는 Outlook 메일, 첨부파일, 회의자료 및 업무 진행 내역을 개별적으로 확인하고 이를 취합해야 한다. 이 과정은 반복 작업이 많고, 메일에 분산된 업무 진행상황이나 첨부파일의 핵심 정보가 보고서에서 누락될 수 있다.

본 프로젝트는 Outlook Online 및 Local PC의 지정 메일 폴더와 파일 경로에 있는 업무자료를 자동 수집·분석하여 실적, 차주/차월 계획, 주요 이슈 중심의 주간·월간 업무보고 초안을 생성하는 AI Agent를 구축하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 프로젝트 목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 데이터 수집 | Outlook Online/Local 및 PC 지정 폴더의 업무자료 통합 수집 |
| 내용 분석 | 메일 본문과 이미지·Excel·PowerPoint·PDF 등 첨부파일 분석 |
| 업무 구조화 | 업무 단위로 정보를 연결하고 실적·계획·이슈 자동 분류 |
| 보고서 생성 | Weekly / Monthly 보고서 초안 및 Word·PowerPoint 등 출력 |
| 신뢰성 확보 | 주요 내용의 원본 근거 추적, 검토·승인 절차 제공 |
| 업무 효율화 | 메일 검색·요약·보고서 작성에 소요되는 반복 업무 절감 |

## 1.3 설계 원칙

메일 단건 요약이 아닌 업무 단위의 통합 분석을 수행한다.

보고서의 주요 주장과 수치에는 원본 메일 또는 첨부파일 근거를 연결한다.

AI가 확인하지 못한 완료 여부·성과·일정은 임의로 확정하지 않는다.

자동 발송보다 사용자 검토 및 승인을 우선하는 단계적 자동화를 적용한다.

# 2. 구축 범위 및 요구 기능

## 2.1 데이터 수집 범위

| 수집 대상 | 기능 및 데이터 | 구현 고려사항 |
| --- | --- | --- |
| Outlook Online | 지정 폴더의 메일, 제목, 발신/수신자, 날짜, 본문, 첨부파일 | Microsoft Graph API 및 관리자 승인 검토 |
| Outlook Local | 로컬 Outlook에서 접근 가능한 메일 및 첨부파일 | Outlook 연동 방식 검토; OST 직접 파싱은 지양 |
| Local PC 폴더 | 사용자가 지정한 경로의 파일 자동 스캔 | 파일 유형·수정일·중복 여부 관리 |
| 메일 대화 이력 | 회신 및 전달 메일을 연결해 업무 진행상황 파악 | Conversation ID, 제목, 프로젝트 키워드 활용 |

## 2.2 첨부파일 처리

| 파일 유형 | 추출·분석 내용 | 주요 활용 |
| --- | --- | --- |
| 이미지(JPG/PNG) | OCR, 이미지 내 텍스트·대상·상황 설명 | 현장 사진, 디자인 검토, 문제점 파악 |
| Excel | 시트·표·수치·일정·진행률 | 계획 대비 실적, 일정 및 KPI |
| PowerPoint | 슬라이드 제목·본문·표·차트·이미지 | 회의 결과, 프로젝트 진행상황 |
| PDF/Word | 본문·표·문서 구조 | 기술자료, 검토서, 보고자료 |
| 기타 | 지원 형식 변환 또는 처리 불가 표시 | 처리 범위와 오류 이력 관리 |

이미지에서 시각적으로 관찰되는 내용과 메일 작성자가 설명한 내용을 구분한다. 이미지 단독으로 업무 완료 여부나 원인을 확정하지 않는다.

# 3. AI 업무 분석 및 분류 로직

## 3.1 핵심 분류 체계

| 분류 | 정의 | 판단 예시 |
| --- | --- | --- |
| 실적(Performance) | 보고 기간 내 실제 수행·완료한 업무 | 검토 완료, 시안 선정, 테스트 수행, 결과물 제출 |
| 계획(Plan) | 다음 기간에 수행할 예정 업무 | 차주 모델링 업데이트, 차월 샘플 평가 |
| 이슈(Issue) | 진행을 방해하거나 일정·품질·의사결정에 영향을 주는 사항 | 회신 지연, 일정 충돌, 요구사항 미확정 |

## 3.2 추출 데이터 항목

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 업무명/프로젝트 | 프로젝트 및 세부 업무 식별자 |
| 업무 내용·분류 | 요약 내용 및 실적/계획/이슈 태그 |
| 진행 상태 | 예정 / 진행 중 / 완료 / 지연 / 보류 / 확인 필요 |
| 기간·일정 | 수행일, 완료일, 예정일 및 변경 이력 |
| 담당·협업 주체 | 메일 발신자, 본문에 언급된 담당자·부서·외부기관 |
| 성과·수치 | 메일 또는 파일에 명시된 결과와 측정값 |
| 이슈·후속 조치 | 장애요인, 영향, 대응 및 필요한 의사결정 |
| 근거 | 원본 메일 ID, 수신일, 제목, 첨부파일명, 관련 위치 |

## 3.3 업무 연속성 및 통합 규칙

프로젝트명, 메일 제목, 키워드, 날짜, 첨부파일명을 활용해 동일 업무를 그룹화한다.

이전 보고서의 계획과 이번 기간의 실적을 비교해 완료·진행·이월 여부를 제안한다.

동일 업무의 반복 메일은 최신 상태를 반영하되 중요한 변경 이력을 보존한다.

서로 다른 메일의 정보가 상충하면 자동 확정하지 않고 검토 대상으로 표시한다.

명시적 계획과 AI가 문맥상 추론한 계획을 구분해 표시한다.

# 4. 자동 업무보고서 설계

## 4.1 주간보고서(Weekly)

| 섹션 | 작성 내용 | 작성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 기간·요약 | 보고 기간 및 핵심 요약 | 중요도 높은 성과·이슈 중심 |
| 01. Weekly Performance | 금주 주요 실적 | 완료 또는 실제 수행이 확인된 내용 |
| 02. Next Week Plan | 차주 주요 계획 | 메일·자료에 명시된 예정 업무 |
| 03. Key Issues & Risks | 주요 이슈 및 리스크 | 현황, 영향, 대응, 의사결정 필요사항 |

## 4.2 월간보고서(Monthly)

| 섹션 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| Executive Summary | 월간 핵심 성과와 주요 이슈 |
| Monthly Performance | 프로젝트별 주요 실적 및 결과 |
| Project Status | 프로젝트별 진행 상태와 일정 변화 |
| Next Month Plan | 차월 추진계획 및 주요 마일스톤 |
| Key Issues | 지속·신규 이슈, 영향 및 대응 |
| Decision Required | 관리자 또는 유관부서 의사결정·지원 요청 |

## 4.3 출력 형식

| 형식 | 용도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Word (.docx) | 상세 업무보고 및 편집 | 1 |
| PowerPoint (.pptx) | 팀장·경영진 보고 | 1 |
| Excel (.xlsx) | 업무 데이터 및 이력 관리 | 2 |
| PDF (.pdf) | 배포·보관용 최종본 | 2 |
| Outlook 메일 | 보고서 요약 및 링크 전달 | 3 |

권장 구조는 먼저 구조화된 업무 데이터를 생성하고, 이를 공통 원천으로 Word·PowerPoint 템플릿을 각각 생성하는 방식이다.

# 5. 시스템 Workflow 및 Agent 구성

## 5.1 전체 Workflow

보고 일정 및 기간 설정

Outlook Online/Local 메일과 PC 지정 폴더 자료 수집

첨부파일 형식별 텍스트·표·이미지 추출

AI를 통한 업무정보 추출 및 실적·계획·이슈 분류

업무 단위 그룹핑, 중복 제거, 이전 보고서와 비교

근거·기간·상충 정보 검증

주간/월간 보고서 초안 생성

사용자 검토·수정·승인

Word/PPT/PDF 저장 및 필요 시 Outlook 발송

## 5.2 역할별 Agent

| 구성 요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| Main Orchestrator | 전체 작업 순서·상태·오류 관리 |
| Mail Analyzer | 메일 수집 결과의 업무 내용과 메타데이터 분석 |
| Document Analyzer | Excel/PPT/PDF/이미지 등 첨부파일 분석 |
| Task Analyzer | 업무 단위 그룹핑, 상태·기간·분류 분석 |
| Report Writer | 보고서 형식에 맞춘 문장 및 표 생성 |
| Quality Checker | 근거 누락, 중복, 기간 오류, 상충 정보 점검 |

MVP에서는 독립된 다수 Agent보다 단일 워크플로우 안에 역할별 분석 단계를 구현하고, 복잡도와 처리량이 증가할 때 기능을 분리하는 방식을 권장한다.

# 6. 기술 아키텍처 및 도구 선정

| 기능 | 권장 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 메일 연계 | Microsoft Graph API / Outlook 연동 | 권한·관리자 승인 확인 |
| 자동화·스케줄 | Power Automate | 정기 실행 및 승인 흐름 |
| Local 파일 처리 | Python / Power Automate Desktop | 지정 경로 스캔 |
| 문서 추출 | Python 문서 처리 라이브러리 | Office·PDF 형식별 처리 |
| OCR·이미지 | 승인된 Vision/OCR 서비스 | 도면·이미지 정보는 검토 필요 |
| AI 분석 | OpenAI API 또는 Azure OpenAI | 회사 보안정책에 따라 선택 |
| 데이터 저장 | SharePoint List / Dataverse / SQLite | 업무 이력 및 근거 관리 |
| 보고서 생성 | Python 기반 DOCX/PPTX 템플릿 | 공통 데이터에서 형식별 출력 |

## 6.1 구축 방식 제안

초기 PoC는 Python + AI API + Outlook 연계 + Word 보고서 생성으로 빠르게 검증한다. 이후 Power Automate를 통해 정기 실행과 승인 기능을 추가하고, 검증된 분석 로직을 바탕으로 PowerPoint·월간보고서·대시보드를 확장한다.

외부 AI API, Graph API, 로컬 메일 접근은 회사 보안정책 및 Microsoft 365 관리자 권한에 따라 사전 승인 여부를 확인해야 한다.

# 7. 데이터·보안·품질 관리

## 7.1 데이터 관리 원칙

| 항목 | 관리 방안 |
| --- | --- |
| 접근 권한 | 지정된 메일 폴더와 PC 경로만 접근 |
| 데이터 전송 | 회사에서 승인한 AI 서비스만 사용 |
| 개인정보·기밀 | 필요 최소한으로 처리하고 정책에 따른 마스킹 적용 |
| 보관·삭제 | 원본 및 분석 결과 보존기간·삭제 정책 정의 |
| 접근 통제 | 사용자 권한, 인증, 실행·열람 로그 관리 |
| 암호화 | 전송·저장 구간 암호화 및 비밀정보 관리 |

## 7.2 AI 오류 방지 및 품질 원칙

주요 실적·계획·이슈에는 원본 근거를 연결한다.

완료 여부가 불명확하면 “확인 필요”로 표시한다.

근거에 없는 수치·성과·날짜를 생성하지 않는다.

상충 정보는 양쪽 근거를 제시하고 사용자 확인을 요청한다.

AI가 추론한 내용은 명시된 사실과 시각적으로 구분한다.

보고서 발송은 승인 이후 수행하도록 기본 설정한다.

# 8. 사용자 화면 및 운영 방식

| 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| Dashboard | 이번 기간 수집·분석 건수, 보고서 상태, 오류 현황 |
| Data Source | Outlook 폴더 및 Local PC 경로 설정 |
| Report Setting | 주간/월간 주기, 기간, 출력 형식 설정 |
| Analysis History | 과거 실행 결과 및 보고 이력 조회 |
| Report Preview | 생성된 보고서 미리보기 및 근거 확인 |
| Approval | 수정·승인·재생성 |
| Download / Delivery | 파일 저장 및 승인된 보고서 전달 |

## 8.1 기본 운영 시나리오

정해진 주간 또는 월간 시점에 Agent가 자료를 수집하고 보고서 초안을 생성한다. 담당자는 미리보기 화면에서 실적·계획·이슈 및 근거를 확인하고 필요한 내용을 수정한 뒤 승인한다. 승인된 파일만 지정 위치에 저장하거나 수신자에게 전달한다.

# 9. 단계별 개발 계획

| 단계 | 예상 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 기획·환경 분석 | 1주 | 메일·폴더·보고 양식·보안·권한 확인 | 요구사항 정의서, 구성도 |
| 2. 데이터 수집 | 1~2주 | 메일·파일 수집, 첨부 다운로드, 중복 방지 | Collector 모듈 |
| 3. AI 분석 | 2주 | 본문·첨부 분석, 분류, 업무 연결 | AI Analysis Engine |
| 4. 보고서 생성 | 1~2주 | Word/PPT 템플릿, 근거 연결, 재생성 | Report Generator |
| 5. 검증·자동화 | 1~2주 | 실제 자료 검증, 스케줄·승인·로그 | 통합 MVP 및 테스트 결과 |

예상 총 기간은 기본 PoC 기준 약 7~9주이며, Outlook Local 연동, 보안 승인, 파일 형식 및 사용자 검토 범위에 따라 달라질 수 있다.

# 10. 성능 평가 및 성공 기준

| 평가 항목 | 측정 방법 | 제안 목표 |
| --- | --- | --- |
| 메일 수집 성공률 | 대상 메일 대비 정상 수집 비율 | 98% 이상 |
| 첨부파일 처리율 | 지원 대상 중 정상 처리 비율 | 95% 이상 |
| 업무 분류 정확도 | 검수 데이터의 실적/계획/이슈 일치율 | 90% 이상 |
| 중복 업무 통합 정확도 | 중복 그룹핑 결과의 정확도 | 95% 이상 |
| 근거 연결률 | 주요 보고 항목 중 원본 근거가 있는 비율 | 95% 이상 |
| 작성 시간 절감 | 기존 대비 보고서 작성 소요시간 | 70% 이상 |

목표치는 확정 성능이 아닌 PoC 검증 목표다. 실제 담당자가 검수한 표본을 기준으로 측정하고, 업무 유형별로 결과를 분리 분석한다.

## 10.1 PoC 검증 시나리오

최근 2~4주간의 실제 업무메일 100~300건을 표본으로 선정한다.

Excel, PPT, PDF, 이미지 등 첨부파일 50~100개를 포함한다.

프로젝트 3~5개를 선정하고 기존 담당자 보고서와 AI 결과를 비교한다.

핵심 업무 누락, 잘못된 완료 판단, 이슈 누락, 근거 연결 여부를 검수한다.

# 11. 최종 구축 제안 및 의사결정 사항

## 11.1 권장 MVP 범위

Outlook Online 지정 폴더 메일 수집

Local PC 지정 폴더 파일 수집

메일 및 Excel/PPT/PDF/이미지 분석

실적·차주 계획·이슈 자동 분류

관련 메일 간 업무 연속성 분석

근거가 연결된 Word 주간보고서 생성

사용자 검토·수정·승인 기능

## 11.2 단계적 확장

| Phase | 범위 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 메일·Local 파일 수집, AI 분석, Word 주간보고서 | 자동 생성 가능성 및 품질 검증 |
| Phase 2 | 첨부파일 심층 분석, 업무 연속성, PPT 생성 | 보고서 완성도 향상 |
| Phase 3 | 정기 실행, 승인, 월간 분석, 대시보드 | 실무 운영 자동화 |

## 11.3 개발 착수 전 확정할 사항

Outlook Online/Local의 실제 사용 환경 및 접근 권한

대상 메일 폴더와 Local PC 파일 경로

기존 주간·월간 보고서 양식 및 필수 항목

회사에서 승인한 AI 서비스와 데이터 처리 조건

보고서 작성·검토·승인 담당자 및 배포 대상

업무 분류 기준과 보고 기간(주간 시작일·종료일 등)

— 기획서 끝 —